# יומן עבודה יומי

## 8.3

### מה בוצע

במהלך היום התמקדתי בתכנון של הפרויקט, ניתוח הדרישות, וגזירת משמעויות. בעקבות כך, ניסחתי את מסמך אפיון הדרישות (SRS) ולמדתי לעומק את דרישות המעטפת הניהולית, שילוו אותי לאורך מחזור החיים של הפרויקט.

### מה עיכב

נדרשתי להקדיש זמן לריענון תרשימי UML, וכן ללמידה והתנסות בעבודה עם הפלטפורמה draw.io, כדי לייצר תרשימים מדויקים שישולבו במסמך האפיון.

### מה מתוכנן למחר

מתוכנן מעבר לשלב הפיתוח: הקמת תשתית בסיס הנתונים (DB) עם sqLite, הרמת שרת בסיסי עם FastAPI ויצירת ממשק עם סוכן AI.

## 9.3

### מה בוצע

הקמתי את תשתית מסד הנתונים והזנתי לתוכו נתונים ראשוניים. במקביל, העליתי שרת Backend שרץ ומתפקד, ויצרתי את תשתית התקשורת הראשונית מול ה-API של מודל השפה Gemini.

### מה עיכב

האינטגרציה מול Gemini דרשה זמן רב מהמתוכנן. גיליתי שספריית העבודה הרשמית התעדכנה לאחרונה (מעבר ל-google-genai), ובנוסף נאלצתי להתמודד עם שגיאות עומס בשרתים שלהם (503) וחסימות API עקב הגבלת מכסות (429). זה דרש ממני לעצור, לדבג, ולשנות את תצורת המודלים בקוד תוך כדי תנועה כדי להצליח לעקוף את החסימה.

### מה מתוכנן למחר

מתוכנן לסיים ולייצב את שכבת הלוגיקה של ה-AI (העברת המידע הרלוונטי מה-DB ל-Gemini בצורה תקינה), וכן להתחיל לפתח את צד הלקוח (Frontend) לקראת חיבור קצה-לקצה.

10.3

### מה בוצע

היום הושלמה האינטגרציה מה-Frontend ל-Backend. במסגרת זו נבנה ממשק משתמש רספונסיבי, תוך שימוש ב-CSS, בהתאמה לעברית. בוצעו שיפורים לפרומפטים, והוגדר סיווג שאלות לקטגוריות שונות, לשם יצירת חוויית משתמש יעילה וברורה.

### מה עיכב

במהלך העבודה, נתקלתי בקשיים הקשורים לתצוגת הנתונים בצד הלקוח. בנוסף, היו בעיות בהגדרת ה-API, עומסים על שרת GEMINI, וכן בעיות בהתממשקות למסד הנתונים (DB). מגבלות אלו דרשו תשומת לב מיוחדת וגרמו לעיכוב מסוים בהתקדמות המשימות.

### מה מתוכנן למחר

לקראת מחר, מתוכננים "פינישים" אחרונים לקוד. בנוסף, תתבצע סקירה סופית של הדרישות על פי המחוון. בתום התהליך, תתבצע דחיפת הקוד הסופית ל-GitHub והכנת המצגת.